- Organisme

Mairie du Vésinet

60 boulevard Carnot

78110 LE VESINET

Organisateur de la consultation : Sylvain Martinel, Service espaces verts,

- Objet de la consultation

La présente consultation sur  devis concerne :

Fourniture et plantation mécanisée de bulbes d’automne 2018

## Prix du marché

Le prix est forfaitaire, global, ferme et net de frais de port. Aucune révision de prix ne sera appliquée.

- Lieux de livraison, époque de plantation

Les fournitures commandées seront livrées, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, à l’adresse suivante :

Centre Technique Municipal du Vésinet

Chemin des tours des bois

78110 LE VESINET

L’ensemble des végétaux devront être plantés pendant entre les semaines 44 à 46.

Les plantations doivent être suspendues en période de gel, de chute de neige et lorsque la terre est détrempée par la pluie, le gel ou la fonte des neiges.

Dans le cas contraire, il encourt sans mise en demeure préalable des pénalités de retard

- Transport

Les fournitures et du matériel sont livrées à destination franco de port, et sans condition de minima de commande.

Le transport s’effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu’au lieu de livraison.

Le conditionnement, le chargement, l’arrimage et le déchargement sont effectués sous sa responsabilité et par ses propres moyens logistiques.

- Prescriptions techniques

6.1 Qualité et conditionnement des bulbes

- bulbes secs en dormance, propre et entiers

- conditionnement en caissette de préférence non humide et aéré

Les bulbes, devront être livrés en caissette non consignées ou à défaut en filet de 500 unités maximum  la protection contre toute détérioration possible du fait de chocs, d’effets de la température ou de tout autre phénomène météorologique, ainsi que de l’humidité qui pourrait faire germer les bulbes.

6.2 Contrôle des fournitures

Des contrôles quantitatifs et qualitatifs seront effectués sur les bulbes.

A ce titre, le représentant de la Ville vérifiera :

- le respect de la variété des bulbes choisis

- l’étiquetage précis des plants, avec nom de variété et calibre

- le calibre des bulbes (La grosseur des bulbes demandée est à respecter. Les calibres livrés trop petits seront systématiquement refusés et seront à livrer dans les 48 heures maxi, après le refus et le remplacement sera à la charge du titulaire du marché

- l’état sanitaire : absence de maladies, ou d’insectes nuisibles seront systématiquement refusés et seront à livrer dans les 48 heures après le refus et le remplacement sera à la charge du titulaire du marché

6.3 Exécution des travaux

Le titulaire devra réaliser la plantation avec une machine adaptée et son chauffeur.

La machine devra  :

- Etre équipé d’un rouleau arrière pour refermer  le gazon qui a été ouvert.

- Travailler plus ou moins  sur une largeur de 100cm ou de 50 cm.

- Etre tracté avec un tracteur adapté à la surface et avec des pneus gazons

La délimitation de l’emplacement est réalisée avec le technicien de la ville.

Une tonte courte sera pratiquée avant la plantation.

Une attention particulière devra être réalisée au moment de la plantation afin de ne pas détériorer le gazon.

6.4 Responsabilité et obligation de l’entreprise

- Il appartient au titulaire de prêter une attention particulière à l’existant, afin de ne pas causer des dégâts lors de travaux (voiture, murs, câble aérien, chaussée, massifs...). Dans le cas contraire l’entreprise ou le sous-traitant devront réparer à leur charge les dégâts occasionnés dans les délais les plus courts. Les dommages seront constatés par procès-verbaux, qui pourront être dressés par tout officier ou agent de police judiciaire, et les agents de la commune chargés du contrôle de l’exécution. Une pénalité sera appliquée à l’entreprise si les réparations ne sont pas réalisées 1 mois après le constat (sauf s’il y a une déclaration d’assurance).

- Le constat contradictoire de blessures sur les arbres sera établi, et en cas de faute avérée du titulaire, il entraînera soit les soins nécessaires, soit le remplacement du sujet.

- Toute dégradation causée par le matériel de l’entreprise sur mur, clôture etc., entraînera des réparations aux frais du titulaire.

- Le maître d’ouvrage pourra demander la reprise du travail si la prestation n’est pas satisfaisante

- Il incombe au titulaire de respecter les horaires habituels instaurés pour les interventions de chantier. Les horaires de travail sont 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 du lundi au vendredi. Toutefois pour des raisons pratiques ou d’organisation, le titulaire pourra travailler en dehors des horaires. Il est par contre tenu de prévenir le responsable des espaces verts.

6.5 Signalisation provisoire de chantier

Le titulaire assure la fourniture et la mise en place des dispositifs pour assurer la signalisation provisoire réglementaire.

Tous les déplacements et les modifications restent à la charge du titulaire ainsi que le repliement du matériel et la remise en état des lieux en fin d’intervention.

- Procédure de consultation

La consultation sur devis  est mise en ligne sur le site de la ville  http://www.levesinet.fr/la-vie-municipale/marches-publics/

Les candidats prennent connaissance des caractéristiques du besoin faisant l'objet de la présente consultation.

- Pièces de l’offre à fournir

- Descriptif  technique des fournitures et méthodologie d’exécution

- Planning d’exécution et de livraison

- Lettre de consultation  avec DPGF intégré à retourner signée

- Les demandes de précision

Les demandes de précisions sont à formuler par mail auprès de  Sandra SLEZACK s.slezack@levesinet.fr

- Transmission des offres

Les candidats transmettent leur offre par voie électronique à s.slezack@levesinet

Les offres formulées par devis doivent être transmises par retour de mail ou par courrier avant le mercredi 25 juillet 2018 à 11h

Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française. La durée de validité des offres est de 30 jours.

- Selection de l'offre

Suite à l’analyse des offres, l'acheteur sélectionne l'offre la plus avantageuse au regard du prix, du descriptif et du planning.

| Prix répartis comme suit : 1) Prix global 2) Cohérence et pertinence des prix (apprécié sur l’analyse de la DPGF) | 50% 40 10 |
| --- | --- |
| . Méthodologie de l’exécution des plantations, moyens humains et matériels dédiés à la Commune (/20) . Descriptif et fiche technique des différents mélanges de bulbes (/20) | 40 % |
| . Délai de livraison des fournitures. (/5) . Engagement du titulaire de planter (Fournir un planning) tous les bulbes entre les semaines 44 et 46 (/5) | 10 % |

A l’issue de la consultation, le candidat retenu seras contacté par téléphone et par mail.

L'acheteur  transmettra au prestataire un ordre de service et un bon de commande établit sur la base du devis, de l'offre ou de la proposition de prix sur lequel les parties sont tombées d'accord.

- Pénalités

Le titulaire du marché ne pourra bénéficier d’aucune exonération de pénalités.

Sauf cas de force majeure dûment constaté par la collectivité les pénalités suivantes seront appliquées :

| Dépassement du délai de plantation par rapport aux semaines indiquées sur le marché | 100 €/jour |
| --- | --- |
| Dépassement du délai de livraison (48h00 maxi) après à un refus de contrôle de la qualité. | 50 €/jour |
| Non-conformité des sujets livrés | 15% du montant du bon de commande |
| Absence de nettoyage des chantiers et des abords après travaux | 300 € / non-respect constaté |

- Facturation - paiement

La prestation est financée sur le budget principal de la Commune.

Le mode de règlement choisi par le pouvoir adjudicateur est le virement administratif.

Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 1 du décret n°2013-236 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le dépassement de ce délai ouvre de plein droit, et sans autre formalité pour le titulaire, le bénéfice d’intérêts moratoires équivalents au taux d'intérêt fixé par la Banque Centrale Européenne augmentés de huit (8) points et du versement d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement selon les modalités indiquées dans le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

| DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE POUR LA FOURNITURE ET PLANTATION MECANISEE DE BULBES |  |
| --- | --- |
| Désignation | Quantité | Surface à planter en m² | Quantité Total de bulbes | Prix U H.T. | MONTANT TOTAL H.T. en euros |
| Fourniture de bulbes |
| 1 Site = Pelouse Maurice Berteaux 70m² |
| Mélange Flora Maisons-Alfort ou équivalent= de 7 espèces : dans une tendance bleu, blanc avec des alluim, iris d'hollande, narcisses... (hauteur de 10 cm à 70cm maxi) pour une floraison sur 5 semaines et une pérennité de 5ans environ | 100 bulbes/m² | 70 | 7 000 |  |  |
| 2 Sites 160 m² = Lac de la station (60m²) + Pelouse des fêtes IBIS (100m²) |
| Mélange Prima Helmstedt ou équivalent= de 2 espèces : narcisses blanche Thalia et muscari bleu à grande fleurs (hauteur de 15 cm à 35cm maxi) pour une floraison sur 5 semaines et une pérennité de 5ans environ | 100 bulbes/m² | 160 | 16 000 |  |  |
| 3 Sites 410m² = Grande pelouse route de Croissy 280m²+ Pelouse du Moulin (100m²) + Pelouse La Borde (30m²) |
| Mélange type Flora Créteil ou équivalent = de 8 espèces dans une tendance blanc, bleu et jaune avec des narcisses différentes, camassia, anémone, muscaris....(hauteur de 10 cm à 50 cm) pour une floraison sur 12 semaines et une pérennité de 5 ans environ | 100 bulbes/m² | 410 | 41 000 |  |  |
| 2 Sites 80m² = Lac inférieur (30m²) + Lac Supérieur (50m²) |
| Mélange type Prima Zona ou équivalent = de 5 espèces dans une tendance blanc et bleu avec des narcisses blanche, muscari...(hauteur de 10 cm à 35 cm) pour une floraison sur 10 semaines et une pérennité de 10 ans environ | 100 bulbes/m² | 80 | 8 000 |  |  |
| 1 Site = Grand Veneur/ Médéric 280m² |
| Mélange type Flora love ou équivalent = de 6 espèces dans une tendance blanc, jaune et bleu avec des narcisses différentes, muscari, crocus...(hauteur de 10 cm à 55 cm) pour une floraison sur 10 semaines et une pérennité de 10 ans environ | 150 bulbes/m² | 280 | 42 000 |  |  |
| SOUS TOTAL 1 fourniture des bulbes |  |  |  |
| Plantation mécanisée de bulbes |
| Plantation mécanisée comprenant le matériel et le chauffeur sur terrain plat | F |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL 2 Forfait plantation mécanisée des bulbes |  |  |
| TOTAL (SOUS TOTAL 1 + SOUS TOTAL 2) HT |  |  |
| MONTANT TVA |  |  |
| TOTAL TTC ( SOUS TOTAL 1 + SOUS TOTAL 2) frais de port inclus: |  |  |

Signature + Cachet  société 				A _______________,    Le __________________

# Text boxes

LETTRE DE CONSULTATION SUR DEVIS

(POUR MAPA INFERIEUR A 25 000€ H.T) FOURNITURE ET PLANTATION MECANISEE DE BULBES